|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nom tache / Name** | **Importance** | **Chargé de la tache** | **Pourcentage d'avancement** |
|  | **PHASE INITIALE** |  |  |  |
| **1** | **DESCRIPTION DU PROJET** |  |  |  |
| **1.1** | L'idée du site e-commerce |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | 100% |
| **1.2** | La rédaction de la première version du cahier de charge |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | 100% |
| **1.3** | le but du site e-commerce |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | 100% |
| **1.4** | Objectifs du système (Admin + Client) |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | 100% |
| **1.5** | Révision des buts du site du site web |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | 100% |
| **1.6** | Révision des objectifs du site web |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | 100% |
| **1.7** | Correction des fautes Vocabulaires / Grammaire |  | GUALANDI Stefan | 100% |
| **1.8** | Conversion du fichier Word en PDF |  | KOUACHI abdeldjalil | 100% |
| **2** | **Tableau d'Avancement** |  |  |  |
| **2.1** | la Création du tableau d'avancement sur Excel |  | KOUACHI abdeldjalil | 100% |
| **2.2** | la remplissage de la table de l'avancement |  | GUALANDI Stefan | 100% |
| **2.3** | la vérification avec l'enrichissement de la table |  | MEBARKI Abdelghani | 100% |
| **2.4** | Le rendu sur Ametice après des modifications |  | KOUACHI abdeldjalil MEBARKI Abdelghani | 100% |
| **3** | **Github** |  |  |  |
| **3.1** | Création des Comptes Personnels sur Github |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | 100% |
| **3.2** | la Création du Marsphonia Project sur Github |  | KOUACHI abdeldjalil | 100% |
| **3.3** | L'installation de git |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | 100% |
| **3.4** | la lecture du guide Git |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | 100% |
| **3.5** | La mise en ligne sur github |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | 100% |
| **3.6** | Le partage du Projet Marsphonia avec git |  | KOUACHI Abdeldjalil | 100% |
| **3.7** | idée d'installation de GitKraken |  | MEBARKI Abdelghani | 100% |
| **3.8** | La validation des invitations sur Git Hub |  | MEBARKI Abdelghani GUALANDI Stephan | 100% |
| **4** | **Réalisation de l'UML** |  |  |  |
| **4.1** | téléchargement et installation de Jmersie |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | 100% |
| **4.2** | Voir la documentation de Jmersie |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | 100% |
| **4.3** | création du MCD Phase initiale |  | KOUACHI Abdeldjalil | 100% |
| **4.4** | correction du MCD |  | MEBARKI Abdelghani + GUALANDI Stefan | 100% |
| **4.5** | finition du MCD |  | MEBARKI Abdelghani | 100% |
| **4.6** | passage du MCD vers le MLD |  | MEBARKI Abdelghani | 100% |
| **4.7** | Génération de l'UML |  | KOUACHI Abdeldjalil | 100% |
| **5** | **Création des diagrammes** |  |  |  |
| **5.1** | Cas d’utilisation associé à l’administrateur |  | KOUACHI Abdeldjalil | 100% |
| **5.2** | Diagramme de cas d'utilisation global |  | MEBARKI Abdelghani | 100% |
| **5.3** | Diagramme de séquence du scénario ‘‘Authentification’’ |  | MEBARKI Abdelghani | 100% |
| **5.4** | Diagramme de séquence du scénario ‘‘Ajouter un produit’’ |  | KOUACHI Abdeldjalil | 100% |
| **5.5** | Diagramme de séquence du scénario ‘‘Modifier un produit’’ |  | KOUACHI Abdeldjalil | 100% |
| **5.6** | Diagramme de séquence du scénario ‘‘Supprimer un produit’’ |  | MEBARKI Abdelghani | 100% |
| **6** | **Pré-requit pour la Base des données** |  |  |  |
| **6.1** | Création du script SQL depuis l'UML |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | 100% |
| **6.2** | téléchargement + installation + lancement de Uwamp |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | 100% |
| **6.3** | Relier le Sql généré par Jmersie avec PhpMyAdmin |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | 100% |
| **6.4** | Remplissage de la Base de données "Faux données" |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | 100% |
| **7** | **SQL / INTERROGATION DE LA BASE** |  |  |  |
| **7.1** | Requêtes SQL Partie 1 |  | MEBARKI Abdelghni | 90% |
| **7.2** | Requêtes SQL Partie 2 |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **7.3** | Requêtes SQL partie 3 |  | KOUACHI Abdeldjallil | 90% |
| **7.4** | Tester les requêtes SQL Partie 1 et Partie2 sur la base remplisse |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil | 90% |
| **7.5** | Corriger et valider le bon fonctionnement des requêtes SQL |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **8** | **Préparation du codage du SITE** |  |  |  |
| **8.1** | dessiner Maquette du site (Chaque page) |  | GUALANDI Stephan | 100% |
| **8.2** | dessiner Maquettes de la page Admin |  | MEBARKI Abdelghani | 100% |
| **8.3** | dessiner Maquette de la page Compte Client "" |  | KOUACHI Abdeldjalil | 100% |
|  | **Phase du Code** |  |  |  |
| **9** | **PHP** |  |  |  |
| **9.1** | Télécharger XAMPP comme work environnement |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | 100% |
| **9.2** | **index.php** |  | GUALANDI Stephan |  |
| **9.3** | **Le Répertoire " include "** |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan |  |
| **9.4** | **bdd.inc.php** |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan |  |
| **9.5** | function connexionBDD |  | GUALANDI Stephan | 100% |
| **9.6** | function connecter |  | MERBARKI Abdelghani | 100% |
| **9.7** | function VerifInscrire |  | KOUACHI Abdeldjalil | 100% |
| **9.8** | function verifExistTel |  | MERBARKI Abdelghani | 100% |
| **9.9** | function AjoutTel |  | KOUACHI Abdeldjalil | 100% |
| **9.10** | function ModifierTel |  | MERBARKI Abdelghani | 100% |
| **9.11** | function inscrire |  | MERBARKI Abdelghani | 100% |
| **9.12** | function nbTel |  | GUALANDI Stephan | 100% |
| **9.13** | function Tels |  | GUALANDI Stephan | 100% |
| **9.14** | function RecupInfoTel |  | GUALANDI Stephan | 100% |
| **9.15** | function SupprimerTel |  | KOUACHI Abdeldjalil | 100% |
| **9.16** | function TelPlusVendus |  | KOUACHI Abdeldjalil | 100% |
| **9.17** | function TelMoinsChers |  | MEBARKI Abdelghani | 100% |
| **9.18** | function TelPromo |  | GUALANDI Stephan | 100% |
| **9.19** | function AjoutPromo |  | MEBARKI Abdelghani² | 100% |
| **9.20** | function DerniersTel |  | KOUACHI Abdeldjalil | 100% |
| **9.21** | function VerifExistePanierClient |  | MEBARKI Abdelghani | 100% |
| **9.22** | function CreerPanierClient |  | KOUACHI Abdeldjalil | 100% |
| **9.23** | function CreerLignePanierClient |  | KOUACHI Abdeldjalil | 100% |
| **9.24** | function TelsClient |  | MEBARKI Abdelghani | 100% |
| **9.25** | function TelClient |  | MEBARKI Abdelghani | 100% |
| **9.26** | function pointsClient |  | MEBARKI Abdelghani | 100% |
| **9.27** | function MajQte |  | GUALANDI Stephan | 100% |
| **9.28** | function supprTelClient |  | KOUACHI Abdeldjalil | 100% |
| **9.29** | function MajPointsClient |  | MEBARKI Abdelghani | 100% |
| **9.30** | function AjoutCommande |  | GUALANDI Stephan | 100% |
| **9.31** | function MajFacture |  | GUALANDI Stephan | 100% |
| **9.32** | **AjoutPromo.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.33** | **class.form.php** |  | MEBARKI Abdelghani | 90% |
| **9.34** | **fct.inc.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.35** | **ValiderPanier.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.36** | **VerifAjouterTel.php** |  | MEBARKI Abdelghani | 90% |
| **9.37** | **VerifConnexion.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.38** | **VerifExistePanierClient.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.39** | **VerifInscription.php** |  | KOUACHI Abdeldjalil | 90% |
| **9.40** | **VerifModifierTel.php** |  | KOUACHI Abdeldjalil |  |
| **9.41** | **le Repertoire "Vues"** |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan |  |
| **9.42** | **v\_Admin.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.43** | **v\_AjoutTel.php** |  | MEBARKI Abdelghani | 90% |
| **9.44** | **v\_Banniere.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.45** | **v\_Connexion.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.46** | **v\_ConnexionFailed.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.47** | **v\_ConsulterCommande.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.48** | **v\_ConsulterTel.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.49** | **v\_Contact.php** |  | KOUACHI Abdeldjalil | 90% |
| **9.50** | **v\_DerniersSmartphones.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.51** | **v\_FAQ.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.52** | **v\_FicheTel.php** |  | MEBARKI Abdelghani | 90% |
| **9.51** | **v\_footer.php** |  | KOUACHI Abdeldjalil | 90% |
| **9.53** | **v\_Formulaire.php** |  | KOUACHI Abdeldjalil | 90% |
| **9.54** | **v\_header.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.55** | **v\_headerAdmin.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.56** | **v\_headerDeco.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.57** | **v\_index.php** |  | KOUACHI Abdeldjalil | 90% |
| **9.58** | **v\_Inscription.php** |  | KOUACHI Abdeldjalil | 90% |
| **9.59** | **v\_InscriptionFailed.php** |  | KOUACHI Abdeldjalil | 90% |
| **9.60** | **v\_ModifierTel.php** |  | MEBARKI Abdelghani | 90% |
| **9.61** | **v\_Panier.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.62** | **v\_PanierPerso.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.63** | **v\_plan du site.php** |  | MEBARKI Abdelghani | 90% |
| **9.64** | **v\_Promos.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.65** | **v\_Side.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.67** | **v\_SideAdmin.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.68** | **v\_Smartphones.php** |  | MEBARKI Abdelghani | 90% |
| **9.69** | **v\_SmartphonesMoinsChers.php** |  | KOUACHI Abdeldjalil | 90% |
| **9.70** | **v\_WhishlistPerso.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.71** | **v\_Wishlist.php** |  | GUALANDI Stephan | 90% |
| **9.72** | bootstrap |  | GUALANDI Stephan | 100% |
| **9.73** | le Repertoire "style" |  |  |  |
| **9.74** | banniere.css |  | GUALANDI Stephan | 100% |
| **9.75** | style.css |  | GUALANDI Stephan | 100% |
| **9.76** | js |  |  |  |
| **9.77** | jquery |  | MEBARKI Abdelghani | 100% |
| **9.78** | script |  | MEBARKI Abdelghani | 100% |
| **10** | **Collections des ressources Externes** |  |  |  |
| **10.1** | Trouver les pdf Contenant un ensemble de produit réels **+** information |  | MEBARKI Abdelghani | 100% |
| **10.2** | télécharger des photos sur Internet pour chaque Smartphone sur le pdf |  | KOUACHI Abdeldjalil | 100% |
| **10.3** | Répertorier bien les données " Images + information " d'un produit |  | GUALANDI Stephan | 100% |
|  | **PARTIE Finale** |  |  |  |
| **11** | **Etablir un rapport général** |  |  |  |
| **11.1** | Rédaction des quatre chapitres |  | MEBARKI Abdelghani KOUACHI Abdeldjalill GUALANDI Stefan | 100% |
| **12** | **Réaliser Diaporama** |  |  |  |
| **12.1** | Démonstration avec le résumé de l’application ainsi que les étapes de réalisations |  | MEBARKI Abdelghani KOUACHI Abdeldjalill GUALANDI Stefan | 0% |